Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  týkající se akce

### Obměna nasvětlení komunikací městyse Nezamyslice

Zadavatel:                              	Městys Nezamyslice

se sídlem                                          	Tjabinova 111, 798 26 NEZAMYSLICE

e-mail:                                               podatelna@nezamyslice.cz

IČ.                                                    	00288501

Bankovní spojení:                            	2829701/0100

Statutární orgán zadavatele: 		Jiří Doubrava, starosta městyse

tel.: 582 388 119;  e-mail: podatelna@nezamyslice.cz

Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci:     	Jiří Doubrava, starosta městyse,

tel.: 582 388 119 ;

e-mail: podatelna@nezamyslice.cz

Kontaktní osoba pro technické požadavky na předmět zakázky: Zdeněk Hasoň-Elektroprojekt,

tel.: 603 817887; e-mail: zhason@gmail.com

Místo plnění: Městys  Nezamyslice

Adresa doručování obálek:  Městys Nezamyslice

Úřad městyse Nezamyslice, Tjabinova 111, 798 26 NEZAMYSLICE

Úvodní ustanovení:

- Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce - Příloha č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb..   CPV  - 45.34 Ostatní stavební montážní práce — montáž osvětlovacích a signálních  zařízení pro silnice, železnice, letiště a přístavy  45316000 - 45316100-6  Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

- Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.

- Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologie zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci.

- Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

# Předmět veřejné zakázky

- Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce veřejného osvětlení

ve městyse Nezamyslice a to:

- v rozsahu dle technické dokumentace / příloha ZD /

- v souladu s technickými podmínkami  / příloha ZD /

- Zařízení staveniště si zhotovitel v celém rozsahu zařizuje sám. Zadavatel nemá k dispozici žádné uzavřené zastřešené sklady a ani hlídané nebo nehlídané oplocené nebo neoplocené skladovací plochy. Totéž platí pro sociální zařízení, kanceláře.

- Zhotovitel si na své náklady zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí u příslušných správců a bude plnit podmínky stanovené v jejich vyjádřeních, budou li k plnění díla potřebné.

Předpokládaná celková cena této veřejné zakázky je 0,60 mil. Kč, včetně DPH.

# Nabídka bude zpracována v následujícím, závazném pořadí v češtině

1. Úvodní strana

Úvodní strana bude obsahovat název předmětu veřejné zakázky, místo plnění, identifikační údaje o zadavateli.

2. Obsah

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných stránek.

3. Všeobecné údaje o uchazeči

Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti, včetně kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání, včetně písemného pověření k zastupování, stručný profil společnosti.

4. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, ve kterém potvrdí, že splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady uvedené v bodech a) až j) odst. 1 § 53  zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách.

5.  Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat předmět této veřejné zakázky tj.: - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

6. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro min. plnění v nabídnuté ceně díla.

7. Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením seznamu obdobných staveb realizovaných v posledních 5-ti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. V seznamu musí být minimálně 3 stavby obdobného charakteru, přičemž cena každé z uvedených staveb musí činit min. 0,5 mil. Kč, vč. DPH. Přílohou tohoto seznamu budou i min. 3 osvědčení vydaná a podepsaná osobami, kterým byly stavby dodány.  Za stavbu obdobného charakteru se považuje  stavba nového veřejného osvětlení nebo rekonstrukce či oprava stávajícího veřejného osvětlení a to buď jako samostatná stavba,  rekonstrukce či oprava nebo jako samostatný stavební objekt jiné stavby či jiné rekonstrukce a opravy.  U samostatného stavebního objektu musí rovněž jeho cena činit min. 0,5 mil. Kč, včetně DPH.

8. Termíny a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje tyto termíny realizace:

- zahájení realizace …………. 01.09.2014

- ukončení realizace ………… 30.05.2015

Do termínu 10.12.2014 musí být realizováno a vyfakturováno plnění v min. výši 40 % ceny díla.

Zkrácení lhůty realizace je možno navrhnout. Musí být ale dodržen termín ukončení realizace do 30.05.2015. K tomuto termínu musí být veřejné zakázka kompletně dokončena dle rozsahu daným pasportem VO a rozpočtem, musí být sepsán a vzájemně podepsán zápis o předání a převzetí dokončené akce, musí být zadavateli předána dokumentace skutečného provedení, musí být zadavateli předány všechny atesty, certifikáty a jiné doklady prokazující kvalitu použitých materiálů, výrobků, zařízení a provedených prací, doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů a další doklady související s předáním dokončené stavby.

Místem plnění veřejné zakázky je městys Nezamyslice, okres Prostějov, Česká republika.

9.  Harmonogram realizace

Součástí nabídky musí být věcný harmonogram realizace zpracovaný uchazečem po kalendářních měsících.

10.  Záruční lhůta

Zadavatelem požadovaná délka záruční doby za provedené dílo je min. 24 měsíců. Záruční lhůta se začne počítat od okamžiku odstranění poslední vady nebo  nedodělku uvedeného v zápisu o předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje v celé její požadované délce na všechny dodané díly, materiály, stavební a montážní práce zrealizované v rámci této veřejné zakázky. Zhotovitel může navrhnout delší dobu záruční lhůty.

11. Nabídková cena

Nabídková cena bude zpracována v členění a v položkách dle výkazu výměr souhrnného rozpočtu (Příloha č. 8). Uchazeč v nabídkovém rozpočtu, oproti výkazu výměr, žádné položky nepřidá a ani neubere. Nabídková cena za provedení díla musí být stanovena jako nejvýše přípustná, rozčleněná na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH, která obsahuje inflační nárůst ceny do doby dokončení stavby. Nabídková cena musí v sobě obsahovat všechny náklady potřebné k provedení celého díla. (např. vypracování dokumentace skutečného provedení akce, dopravného na místo realizace a mimo něj, poplatky za likvidaci odpadů, náklady na vybudování a likvidaci zařízení staveniště, přechodné dopravní značení, výchozí revizní zprávy,  náklady spojené s pořizováním certifikátů použitých výrobků a zařízení, případně s pořizováním prohlášení o shodě, aj.) Nabídkovou cenu je možno překročit pouze při navýšení předmětu zakázky. O navýšení se musí zhotovitel se zadavatelem předem písemně domluvit. Pokud některé práce uvedené v cenové nabídce nebudou realizovány, a to na základě požadavku zadavatele, dojde k odpovídajícímu snížení ceny. Ke změně výše nabídkové ceny dále dojde v souvislosti se změnou výše DPH stanovené vládou ČR.

12. Podepsaný návrh smlouvy

Uchazeč předloží návrh smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění.

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, které budou obsahem smluvního ujednání s uchazečem ( musí být rovněž součástí podepsaného návrhu smlouvy o dílo).

12.1. Předání a převzetí díla

Převzetí díla bude provedeno písemným zápisem za účasti zadavatele, zhotovitele a orgánu Technického dozoru. Zápis o převzetí a předání bude obsahovat celkové zhodnocení provedených dodávek a prací a přesný soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínů do kdy budou zhotovitelem odstraněny. Závady a poškození zjištěné při přejímce díla, které vznikly při realizaci díla je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem.

12.2. Reklamace

Dodavatel (nebo jeho právní zástupce) je povinen v záruční lhůtě odstranit reklamované vady následně:

- Dodavatel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

- V případě projevené vady díla v záruční době má odběratel právo požadovat a dodavatel má povinnost vadu bezplatně odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je dodavatel povinen zahájit neprodleně a  nejpozději  do 20 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, vadu odstranit. Pokud dodavatel uznanou reklamovanou vadu v daném termínu neodstraní, má odběratel právo zadat odstranění vad jiné organizaci na náklady dodavatele. Tyto náklady odběratel písemně uplatní u dodavatele.

- Havarijní stavy ( vady ohrožující zhotovené dílo, životy lidí, nebo které mohou způsobit škody na majetku odběratele nebo třetích osob ) je dodavatel povinen zahájit odstraňovat do 24 hodin od výzvy odběratele. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má odběratel právo žádat o odstranění u jiné organizace a dodavatel je povinen vzniklé náklady uhradit.

12.3. Platební a fakturační podmínky

a) Zhotovitel bude vystavovat objednateli daňové doklady – faktury za vykonané  práce a dodávky na základě oboustranně odsouhlasených soupisů provedených prací. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci jejich provedení. Hodnota poslední faktury bude činit 10 % z celkové smluvní ceny bez DPH + DPH.

Do termínu 20.12.2014 musí být realizováno a vyfakturováno plnění v min. výši 40 % ceny díla.

b) Poslední faktura bude vystavena po předání díla, tj. po podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

b) Faktury budou objednateli doručeny v originále a musí mít všechny náležitosti daňového dokladu.

c)  Splatnost faktur bude 45 dnů počínaje dnem jejich doručení objednateli.

d) Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

e)  Zadavatel neposkytuje zálohové faktury.

12.4. Smluvní sankce

a) Pokud bude zhotovitel v prodlení s konečným termínem dokončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

b) Pokud bude zhotovitel v prodlení za pozdní odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení za každou reklamovanou vadu.

c) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vady nebo nedodělku uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek.

d)  Zhotovitel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--  Kč, pokud nenamontuje 60 % nově instalovaných svítidel vlastními kapacitami.

d) Pokud bude objednatel v prodlení se včasným uhrazením faktury, uhradí zhotoviteli 0,05% z celkové nezaplacené části faktury, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.

12.5. Způsob a podmínky provádění stavby

-  Dodavatel bude při realizaci této zakázky dodržovat technické podmínky – požadavky na zařízení VO zpracované dne 21.7.2014 Zdeňkem Hasoněm, poradcem EKIS MPO ČR – Energetické konzultační středisko – MPO Boskovice.

- Dodavatel bude při realizaci zakázky postupovat s odbornou znalostí, bude dodržovat všeobecné závazné předpisy, ČSN, aj.

- Dodavatel bude při realizaci respektovat veškeré platné předpisy ve vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně, bude zodpovídat za řádné poučení v uvedené oblasti všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat, včetně pracovníků subdodavatelů.

-  Dodavatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, pokud budou na stavbě prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a tímto plánem se bude v průběhu realizace stavby řídit. Jeden výtisk tohoto plánu předá dodavatel městysi Nezamyslice před zahájením stavby.

- Dodavatel stavby zabezpečí ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Jeho jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresa zaměstnavatele bude uvedeno ve smlouvě o dílo a ve stavebním deníku.

- Zhotovitel bude při provádění stavby respektovat a plnit podmínky dané ve vyjádřeních vlastníků podzemních inženýrských sítí. Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí zajišťuje na své náklady zhotovitel. Vyjádření správců o existenci jednotlivých inženýrských sítí předá zadavatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této kupní smlouvy.

12.6. Zrušení smlouvy

-  Pokud zadavatel na tuto veřejnou zakázku neobdrží v roce 2014 od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky státní dotaci z programu EFEKT (státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie), vyhrazuje si zadavatel právo tuto smlouvu zrušit. O zrušení smlouvy vyrozumí zadavatel zhotovitele písemně. Zhotovitel zadavateli zrušení smlouvy písemně potvrdí a to nejpozději do pracovních dnů 5-ti dnů od obdržení žádosti o její zrušení. Zhotovitel v tomto případě nebude za zrušení smlouvy požadovat po zadavateli žádné finanční pokuty, úhradu za ušlý zisk a žádné jiné finanční postihy.

13. Ostatní údaje, které tvoří nabídku

Uchazeč uvede další údaje dle vlastní úvahy.

14. Ostatní požadavky zadavatele

14.1. Uchazeč předloží čestné prohlášení o pravdivosti v nabídce uvedených skutečností a uznání všech podmínek soutěže a požadavků zadavatele. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče.

14.2. Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že minimálně 60 % všech nově instalovaných svítidel na stožáry namontuje svými kapacitami (svými zaměstnanci za použití vlastního strojního zařízení). Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče.

14.3   Rekapitulace členění nabídky

Příloha č. 1	Krycí list nabídky

Příloha č. 2	Kvalifikační předpoklady

Příloha č. 3	Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4	Přehled nabídkové ceny ( položkový rozpočet)

Příloha č. 5	Záruční lhůty

Příloha č .6	Subdodavatelé

Příloha č. 7	Technický popis dodávek / katalog. listy - svítidla /, výpočet osvětlení dle    Přílohy č.1 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 8	Prohlášení – skutečný celkový příkon svítidel

Příloha č. 9	Prohlášení – skutečná světelná účinnost použitého svítidla – lm / W

(Počítáno z celkového příkonu svítidla)

# Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základním kritériem pro zadání této veřejné zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková cena, včetně DPH.

V nabídce musí být splněny a uvedeny všechny podmínky a požadavky uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci. V opačném případě bude uchazeč ze soutěže vyloučen.

Nabídky, které nebudou splňovat technické požadavky dle Přílohy  Zadávací dokumentace – Příloha č. 1 – Technické podmínky  na zařízení VO při výběrovém řízení Revitalizace/rekonstrukce veřejného osvětlení   –  budou z dalšího řízení vyloučeny.

Vyloučeny budou rovněž ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný obsah originálních technických vlastností svítidel nebo jiných komponentů obsažených v nabídce daných výrobcem.

Vyloučeny budou rovněž ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný rozsah montážně-dodavatelských prací daný Zadávací dokumentací.

# Lhůta pro podání nabídek a místo a termín otevírání obálek

  - Lhůta pro podání nabídky končí dnem 19.8. 2014 do 10.00 hod.

  - Otevírání obálek je 19.8. 2014 v 11,00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Nezamyslice. Přítomnost  zástupce zájemce o zakázku není připuštěna.

Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

- Hodnocení nabídek se uskuteční dne 19.8.2014 v 12,00 hodin v budově Úřadu městyse Nezamyslice, Tjabinova 111, 798 26 NEZAMYSLICE , v zasedací místnosti MÚ.

- Hodnocení nabídek provádí hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.

- O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu.

- Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

- Kritérium pro hodnocení nabídek:

1. Celková nabídková cena  	100%

# Místo pro podání nabídek

Úřad městyse Nezamyslice, Tjabinova 111, 798 26 NEZAMYSLICE

  - Nabídky mohou být doručovány osobně nebo doporučenou poštou. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí považováno převzetí zásilky adresátem. Osobně lze doručovat v pracovní dny mimo pátky v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. mimo polední přestávku v době od 12.00 hodin do 13.00 hodin.

  - Nabídky se podávají v uzavřené obálce s nápisem v levé části „Soutěž-Obměna VO – NEOTVÍRAT !“ a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být dále uvedena přesná adresa uchazeče, na kterou je možné nabídku případně vrátit.

  - Obsah nabídky musí být svázán a zapečetěn razítkem uchazeče.

# Lhůta, po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni

Uchazeči jsou svoji nabídkou vázáni po dobu 90-ti kalendářních dnů počínaje skončením lhůty pro podání nabídek.

# Vyhrazená práva zadavatele

  - soutěž zrušit bez udání důvodů

  - určit smluvní rozsah prací po vyhodnocení nabídek

# Datum prohlídky místa plnění

Zadavatel nepovažuje pro plnění této veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytné prohlídku místa plnění. Stavba je dostupná z veřejných míst.

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost  o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději  16.8.2014 do 12.00 hodin.

V Nezamyslicích, dne 8. 8. 2014

Jiří Doubrava

starosta městyse

Příloha: -  Technická dokumentace ZD (na nosiči CD ), kterou tvoří:

Příloha 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení VO

Příloha 2 - Prohlášení o shodě

Příloha 3 - Smlouva o dílo ( všeobecné obchodní podmínky )

Příloha 4 - Popis projektu pro EFEKT 2014

Příloha 5 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha 6 - Subdodavatelé

Příloha 7 - Krycí list nabídky

Příloha 8 - Souhrnný rozpočet

Příloha 9 - Pasport VO – ROZSAH VÝMĚN

Příloha10 - Výkres  :   Výkr.č. 3.1 – SITUACE VO – NEZAMYSLICE - městys